## Slide 2
Cronograma interno + Estimativa de custos
Cronograma interno
Definição: sequência de atividades do projeto, prazos e responsáveis.
Ferramentas: Kanban, Scrum (sprints).
Exemplo: pequenas etapas de um sistema de biblioteca digital : levantamento, modelagem, codificação, testes.

## Slide 3
Cronograma interno + Estimativa de custos
Estimativa de custos
É o processo de prever os recursos financeiros necessários para executar um projeto de software até sua conclusão. Inclui custos diretos e indiretos, previstos desde o planejamento até a manutenção.

## Slide 4
Categorias de Custos
Custos Diretos
Mão de obra (salários de desenvolvedores, analistas, testadores, gerentes).
Ferramentas de desenvolvimento (licenças de IDE, bancos de dados, frameworks pagos).
Infraestrutura (servidores, cloud, hospedagem).
Custos Indiretos
Energia elétrica, internet, aluguel da empresa.
Equipamentos compartilhados (datacenters, impressoras, mobiliário).
Manutenção e suporte administrativo.
Custos Fixos x Variáveis
Fixos: não mudam com a duração do projeto (ex.: aluguel da sede, software já licenciado).
Variáveis: mudam conforme o tempo de execução (ex.: horas de desenvolvedores, uso de nuvem).

## Slide 5: Técnicas de Estimativa
Analogia (Top-down)
Baseia-se em projetos semelhantes já realizados.
Exemplo: “O último sistema de e-commerce custou R$ 200 mil, este será parecido.”
Bottom-up (por tarefa)
Divide o projeto em tarefas menores (WBS – Work Breakdown Structure).
Estima-se custo e tempo de cada parte e soma-se.
Mais detalhada e precisa, mas mais trabalhosa.
Estimativa Paramétrica
Usa dados históricos e fórmulas matemáticas.

## Slide 6: Técnicas de Estimativa
Opinião de Especialistas
Consultar especialistas que já participaram de projetos similares.
Variação Colaborativa
Parecida com a opinião de especialistas, mas envolve discussões em grupo até convergirem para um valor.

## Slide 7: Exemplo
Projeto: Sistema Web para cadastro de clientes
Levantamento de requisitos: 20h (Analista a R$ 60/h) → R$ 1.200
Desenvolvimento backend: 60h (Dev a R$ 50/h) → R$ 3.000
Desenvolvimento frontend: 40h (Dev a R$ 50/h) → R$ 2.000
Testes: 20h (QA a R$ 40/h) → R$ 800
Infraestrutura (servidor 1 mês): R$ 500
Custo total estimado = R$ 7.500

## Slide 8: Desafios comuns na estimativa Relação com o Cronograma
Superestimar (cliente acha caro demais).
Subestimar (projeto estoura orçamento).
Desconsiderar custos indiretos.
Não prever riscos (retrabalho, mudanças de requisitos, problemas técnicos).
Mais tempo: mais horas de trabalho = aumento de custos variáveis.
Atrasos: podem gerar horas extras, multas contratuais, uso prolongado de recursos = aumento total.
Boa gestão de cronograma = controle financeiro.